## Slide 1: AuraHealth
Sistema integral de gestión para sala médica privada
Sprint 2 — Reunión de Demo
Fecha y participantes: a confirmar

## Slide 2: Plan de demo & historias de usuario implementadas
Plan de demo
Demo en vivo del flujo completo de cada historia de usuario del sprint, sobre el sistema funcionando.
Se recorre el camino exitoso y al menos un caso de error/borde por cada US.
Fecha, hora y participantes de la reunión: a confirmar con el equipo docente.
Detalle completo de escenarios: ver documento “Plan de Demo – Sprint 2”.
US implementadas (9)
US-21 Infraestructura de envío de email (plantillas y reintentos)
US-24 Catálogo de vacunas
US-10 Búsqueda de turnos por especialidad/profesional/fecha
US-13 Reserva de turno con control de concurrencia
US-14 Confirmación de la reserva por email
US-15 Recordatorio automático de turno
US-16 Cancelación de turno con liberación del horario
US-18 Registro de estado del turno (cumplido/ausente/cancelado)
US-64 Reserva de turno a nombre de otra persona

## Slide 3: Próximo sprint & métricas
Qué se hará en Sprint 3
US-63 Agenda del vacunatorio
US-33 Precio de consulta por obra social
US-32 Gestión de cobertura médica
US-39 Ficha de diagnóstico
US-45 Reporte de turnos por especialidad
US-48 Reporte de asistencia y ausentismo
US-30 Bloqueo de turnos de franja publicada
US-28 Turno de vacunación
US-34 Cálculo del importe según obra social
US-22 Aviso por email de franja bloqueada
+ reserva de 3 puntos para corrección de bugs del Sprint 2
Métricas del sprint
Cantidad de historias de usuario implementadas por sprint: A completar
Cantidad de bugs solucionados: A completar
Cantidad de bugs/errores encontrados luego de cada feature implementada: A completar
Cantidad de requerimientos implementados y aprobados sobre el total: A completar
Cantidad de tareas en curso simultáneamente: A completar
Tiempo total desde que una tarea entra al backlog hasta que llega a producción: A completar
Cantidad de HU que no se terminan en el sprint sobre el total de HU del sprint: A completar
Valores a completar por el equipo con los datos reales del sprint.
US-40 Historial consolidado del profesional
US-41 Historial clínico del paciente (lectura)
US-62 Estudios adjuntos a la ficha
US-29 Registro de dosis aplicada
US-17 Turnos desde mostrador
US-35 Registro de pago
US-44 Auditoría de accesos al historial
US-57 Carnet de vacunación
US-36 Comprobante de pago en PDF
US-47 Reporte de pagos

## Slide 4: Bugs encontrados
Bug 1
A completar.
Bug 2
A completar.
Bug 3
A completar.
Bug 4
A completar.
Reserva planificada: 3 puntos para corrección de los bugs del Sprint 2 durante el Sprint 3.