## Slide 1: AuraHealth
Sistema integral de gestión para sala médica privada
Sprint 1 — Reunión de Demo
Fecha y participantes: a confirmar

## Slide 2: Plan de demo & historias de usuario implementadas
Plan de demo
Demo en vivo del flujo completo de cada historia de usuario del sprint, sobre el sistema funcionando.
Se recorre el camino exitoso y al menos un caso de error/borde por cada US.
Fecha, hora y participantes de la reunión: a confirmar con el equipo docente.
Detalle completo de escenarios: ver documento “Plan de Demo – Sprint 1”.
US implementadas (6)
US-01 Registro de paciente con obra social y “Mi cuenta”
US-02 Inicio de sesión según rol
US-03 Alta y baja de usuarios internos
US-06 Carga de disponibilidad mensual (2 a 7 jornadas)
US-08 Generación automática de agenda
US-11 Agenda profesional (vistas diaria/semanal/mensual)

## Slide 3: Próximo sprint & métricas
Qué se hará en Sprint 2
US-21 Infraestructura de envío de email (plantillas y reintentos)
US-24 Catálogo de vacunas
US-10 Búsqueda de turnos por especialidad/profesional/fecha
US-13 Reserva de turno con control de concurrencia
US-14 Confirmación de la reserva por email
US-15 Recordatorio automático de turno
US-16 Cancelación de turno con liberación del horario
US-18 Registro de estado del turno (cumplido/ausente/cancelado)
US-64 Reserva de turno a nombre de otra persona
+ reserva de 3 puntos para corrección de bugs del Sprint 1
Métricas del sprint
Cantidad de historias de usuario implementadas por sprint: 6
Cantidad de bugs solucionados: 0
Cantidad de bugs/errores encontrados luego de cada feature implementada: 4
Cantidad de requerimientos implementados y aprobados sobre el total: 43
Cantidad de tareas en curso simultáneamente: 1
Tiempo total desde que una tarea entra al backlog hasta que llega a producción: 10 dias
Cantidad de HU que no se terminan en el sprint sobre el total de HU del sprint: 0
Valores a completar por el equipo con los datos reales del sprint.

## Slide 4: Bugs encontrados
Bug 1
No se puede dar de alta a un usuario después de haberlo dado de baja.
Bug 2
El sistema permite crear turnos en fechas pasadas dentro del mismo día.
Bug 3
Falla el guardado de disponibilidad: los turnos editados o eliminados no se actualizan correctamente.
Bug 4
La pantalla de generación de turnos debería estar oculta; solo debería accederse desde “Guardar disponibilidad”.
Reserva planificada: 3 puntos para corrección de estos bugs durante Sprint 2.