AuraHealth

Retrospectiva de Sprint

Sprint 2

| Fecha de la reunión | 23/10/2026 |
| --- | --- |
| Duración del sprint | 0.45hs |

1. ¿Qué se hizo bien? (Keep doing)

Enumerar prácticas, decisiones o dinámicas del equipo que funcionaron y que conviene mantener en los próximos sprints.

| # | Observación |
| --- | --- |
| 1 | Luego de cada meeting con el cliente hubo reuniones para replanificar acorde a los nuevos requerimientos. |
| 2 | Los wireframes fueron descriptivos y permitieron una buena interpretación de cómo se debería ver la aplicación. |
| 3 | Se respeto en todo momento los lineamientos propuestos por la catedra |

2. ¿Qué se debe mejorar? (Problems)

Enumerar dificultades, bloqueos, errores de estimación o puntos de fricción detectados durante el sprint.

| # | Problema detectado | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hubo casos donde no pudimos reunirnos todos para realizar las dailies | Peor comunicación |
| 2 | La planificación fue casi correcta. Se respetaron bien los plazos de implementación, pero dado una falla inesperada de mergeo de versiones, no se pudo llegar a resolver y subir a producción | US sin implementar/deployear para la demo |

3. Acciones a tomar (Action items)

Definir acciones concretas, con responsable y fecha, para abordar los puntos de mejora identificados.

| # | Acción | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contemplar un margen de tiempo para posibles fallas en la implementación y que no queden US planificadas sin implementar o deployear | 15/11/2026 |
| 2 | Mejorar la participación en las dailies | 26/10/2026 |